Báo cáo tiến độ dự án: Website sàn giao dịch sản phẩm công nghệ sáng tạo có chức năng gợi ý sản phẩm

# 1. Tiến độ tổng quan

Thời gian thực hiện:

- Thiết kế backend từ tháng 8 - 9.

- Thiết kế frontend và viết báo cáo từ tháng 10 - 11.

# 2. Công việc đã hoàn thành

## 2.1. Các tệp mã nguồn

- AccountController.cs: Quản lý các chức năng liên quan đến tài khoản người dùng (đăng nhập, đăng ký, xác thực).

-ChatHub.cs : Thiết kế các phương thức cho chat real time

## 2.2. Các chức năng đã triển khai

- AccountController.cs: Đăng nhập, đăng ký, xác thực người dùng, cấp token, lưu cookies trên web

## 3. Công việc đang thực hiện

- Thiết kế và chạy chat real time trên website

# 4. Các khó khăn và giải pháp

Khó khăn: Chưa chạy được chat real time trên website

# 5. Kế hoạch tiếp theo

- Thiết kế chức năng thanh toán bằng mã QR VNPAY

-Hoàn thành các chức năng còn lại trong tuần này